Umowa - projekt

zawarta w dniu …………. 2022 roku pomiędzy Miastem Jordanów, z siedzibą 34-240 Jordanów, Rynek 1, reprezentowanym przez:

Burmistrza  Miasta – Andrzeja Malczewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  – Dominiki Działowskiej,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą „………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

Do niniejszej umowy z uwagi na wartość poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054.) nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.  Wykonanie masztu do flag na działce ewid. nr 5875/1 położonej w Jordanowie. Zadanie finansowane jest w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

- Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej oraz ofercie.

- Roboty będą wykonywane z materiałów Wykonawcy. Materiały winny odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

§ 2

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą zakresem robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania przedmiotu umowy, jak również wbuduje materiały odpowiadające stosownym  wymaganiom w budownictwie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego 
i osób trzecich od chwili przejęcia terenu budowy.

§ 3

1. Strony ustalają terminy realizacji

- przekazanie terenu budowy - do 15.10.2022 r.

- zakończenie robót - do 31.10.2022 r.

2. Terminy realizacji robót mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia czynników, na  
     które strony nie mają wpływu.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie  na  podstawie oferty Wykonawcy za prace składające się na przedmiot umowy, o których mowa w § 1, w wysokości brutto: ………… złotych (słownie brutto: ……………………………………………), obejmujące pełne koszty wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające wpływ na ceny, 
w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny 
w oparciu o te okoliczności.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez strony. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo części przedmiotu umowy do protokołu odbioru załączone będą oświadczenia od Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. Niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- Wynagrodzenie płatne po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia poprawnie wystawionej faktury.

- Fakturę należy wystawić na nabywcę: Miasto Jordanów, 34-240 Jordanów, Rynek 1, NIP: 552-15-79-821, z dopiskiem – odbiorca: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, Rynek 1.

- Wynagrodzenie za wykonanie roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na wskazane na fakturze  konto Wykonawcy

- Rozliczenia płatności wynikających z Umowy następować będą za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy 
o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie wskazany przez niego 
w  Fakturze VAT, o której mowa w ust. 2:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa  w ust. 6

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 7, opóźnienie w dokonaniu płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 
w terminie określonym w ust. 3 , powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi podstawy dla jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie stanowi podstawy do żądania jakichkolwiek odsetek za opóźnienie z tytułu dokonania płatności po upływie terminu.

- Datą zapłaty jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Roboty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji robót nie mogą w żaden sposób warunkować wykonania robót podstawowych ujętych w nn. Umowie, roboty dodatkowe można wykonać tylko w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Za roboty dodatkowe lub zamienne, wykonane przez Wykonawcę bez zlecenia ich wykonania lub roboty wykonane samowolnie w sposób odbiegający od wymagań niniejszej umowy nie przysługuje wynagrodzenie. Na żądanie Zamawiającego takie roboty winny zostać usunięte przez Wykonawcę w odpowiednim wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy przez Zamawiającego bez konieczności uzyskania zgody właściwego sądu w trybie art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania terenu budowy,

- zapewnienia nadzoru nad zadaniem,

- odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaś w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia - bezzwłocznego wstrzymania robót budowlanych oraz zawiadomienia Zamawiającego,

- bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji;

- zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub   
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru  
inwestorskiego,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad; dbania o należyty porządek na terenie budowy,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nim powstałe z przyczyn, za które Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób i w terminie przez siebie określonym.

- W przypadku ujawnienia wad w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający niezwłocznie, zawiadamia o niej na piśmie, równocześnie wzywając do usunięcia ujawnionej wady. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia  korzystanie z części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jaki również w przypadku wad nie cierpiących zwłoki( o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w wezwaniu), Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wezwania. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania wady w terminach określonych powyżej, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody właściwego sądu w trybie art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie  na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody właściwego sądu w trybie art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed upływem okresu gwarancji oraz przed upływem okresu rękojmi.

§ 7

Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% nie wykonanej części Przedmiotu Umowyza każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Kara będzie liczona od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest kompletnie wykonany przedmiot umowy opisany 
w §1 umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w przeciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy termin uzupełnienia wad lub usterek oraz ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku 
o dokonanie odbioru końcowego.

4. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego.

6. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

7. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, a w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

8. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w punkcie 9.

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Strony  postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

12. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady, zgodnie z postanowieniami §6 umowy.

13. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.

§ 9

Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018  poz. 1025, ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2127, ze zm.).

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane w drodze mediacji  stron  a ostatecznie przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla  każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY			   				WYKONAWCA